FASE 1 - Definición estratégica de la iniciativa

# 1. Nombre de iniciativa

Elévate 3.14-LEAN
Ecosistema Digital para la Estandarización, Automatización y Evolución de Procesos e Innovación

# 2. Contexto actual

Actualmente, el equipo de Procesos e Innovación desarrolla y utiliza diversas herramientas digitales como parte de sus iniciativas de mejora, automatización y estandarización de procesos. Estas soluciones se encuentran almacenadas principalmente en repositorios colaborativos como Microsoft SharePoint, incluyendo archivos HTML, plantillas Excel y otros recursos digitales desarrollados de manera progresiva según las necesidades de cada proyecto.

Si bien el uso de herramientas digitales y almacenamiento en nube evidencia una evolución respecto a modelos tradicionales de trabajo manual, actualmente no existe un marco estandarizado para la gestión del ciclo de vida de estas soluciones: desarrollo, versionamiento, publicación, documentación, mantenimiento y control de acceso.

Bajo los criterios de madurez digital establecidos por el Ministerio de la Producción del Perú, la situación actual puede asociarse a un nivel de madurez Intermedio-Medio, debido al uso cotidiano de tecnologías digitales, herramientas especializadas y análisis de información; sin embargo, existe una oportunidad de evolucionar hacia niveles superiores mediante la digitalización integral de procesos, estructuración de datos y adopción de soluciones escalables.

# 3. Problema / oportunidad

## Problema

Actualmente, las herramientas desarrolladas por el equipo presentan limitaciones asociadas a la ausencia de un modelo estándar de gestión digital. La dependencia de archivos descargables, versiones almacenadas manualmente y repositorios no especializados dificulta la actualización, reutilización, trazabilidad y escalabilidad de las soluciones generadas.

## Oportunidad

Implementar un ecosistema digital interno que permita transformar herramientas aisladas en activos digitales gestionados, facilitando su acceso, mantenimiento, evolución colaborativa y aprovechamiento de la información generada para análisis operativo y toma de decisiones.

# 4. Visión futura

## Visión objetivo

Contar con un ecosistema digital propio del equipo de Procesos e Innovación donde las herramientas internas sean desarrolladas bajo estándares comunes, gestionadas mediante repositorios oficiales, accesibles desde un punto centralizado y evolucionen progresivamente hacia aplicaciones corporativas con capacidades de almacenamiento estructurado, control de acceso, análisis de datos e integración con plataformas empresariales.

## Primer horizonte (3 meses)

Formalizar estándares de desarrollo, estructura de repositorios, clasificación de herramientas, documentación mínima requerida y migración inicial de soluciones existentes.

## Horizonte evolutivo

Implementar soluciones sobre infraestructura corporativa Microsoft Azure, incorporando autenticación empresarial, almacenamiento estructurado y capacidades analíticas.

# 5. Objetivo general

Evolucionar el modelo actual de creación, gestión y utilización de herramientas internas de Procesos e Innovación hacia un ecosistema digital estandarizado, accesible y escalable, que permita reducir reprocesos asociados a la gestión manual del ciclo de vida de herramientas digitales, fortalecer el control de versiones y facilitar progresivamente la trazabilidad, centralización y explotación de la información generada por los procesos core del área.

# 6. Objetivos específicos

## OE1 — Estandarización y gobierno digital

Diseñar e implementar un modelo estandarizado para la creación, documentación, versionamiento, publicación y mantenimiento de herramientas digitales desarrolladas por Procesos e Innovación.

Incluye:

- GitHub organización.

- estándares HTML/CSS/JS.

- documentación.

- responsables.

- versiones.

## OE2 — Evolución hacia soluciones digitales escalables

Desarrollar una hoja de ruta tecnológica que permita evolucionar herramientas operativas hacia aplicaciones digitales escalables, incorporando progresivamente capacidades de autenticación, almacenamiento estructurado, analítica e integración con plataformas corporativas.

Incluye:

- Azure.

- SQL.

- Entra.

- Power BI.

- IA futura.

# 7. Pilares estratégicos

## Pilar 1 — Gobierno y estandarización digital

Objetivo:

Establecer reglas comunes para diseñar, gestionar y evolucionar herramientas digitales internas.

Incluye:

- estándares de desarrollo;

- nomenclatura;

- versionamiento;

- documentación;

- responsables.

## Pilar 2 — Ecosistema digital de herramientas PI

Objetivo:

Centralizar y facilitar el acceso a las soluciones digitales desarrolladas por el equipo.

Incluye:

- repositorio oficial;

- catálogo de herramientas;

- clasificación;

- portal de acceso.

## Pilar 3 — Digitalización de procesos críticos

Objetivo:

Transformar procesos internos del área que requieren trazabilidad, almacenamiento estructurado y explotación analítica.

Incluye:

- fichas de procesos;

- workload;

- bases de datos;

- dashboards.

## Pilar 4 — Inteligencia aumentada y capacidades con IA Generativa

Objetivo:

Aplicar IA Generativa para mejorar la productividad y facilitar el aprovechamiento de herramientas digitales.

Incluye:

- Asistente con IA Generativa para recomendar herramientas según las necesidades del usuario y la metadata de los proyectos de PI.

- Biblioteca de prompts reutilizables y adaptables para apoyar la generación de flujogramas, diagramas, documentación y otros entregables.

# 8. Roadmap

Yo lo presentaría como dos streams:

## Stream A — Transformación interna PI

Independiente de TI.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico AS-IS | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Inventario herramientas | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación herramientas |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Diseño estándar PI |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Repositorio oficial |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Migración herramientas piloto |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| Catálogo PI |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Validación usuarios |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Medición resultados |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| Roadmap siguiente fase |  |  |  |  |  |  |  | ● |

## Stream B — Habilitación tecnológica TI

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión arquitectura | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| Validación seguridad |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Definición Azure |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Solicitud ambientes |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| PoC aplicación core |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |

# 9. Beneficios esperados

Beneficio estratégico principal

Consolidar al equipo de Procesos e Innovación como el referente de madurez digital de la compañía, liderando con el ejemplo mediante la adopción de tecnologías de vanguardia.

Beneficios operativos

- Centralización de todas las herramientas oficiales del equipo en un único entorno.

- Estandarización de herramientas bajo un formato común.

- Mayor accesibilidad, autonomía y autoría del equipo sobre sus herramientas.

- Acceso y análisis simplificado de datos previamente registrados.

- Ejecución más ágil de proyectos y workloads.

- Reducción de errores humanos.

- Generación automática de reportes PDF, limpios y listos para compartir con clientes.

- Bajo costo de implementación y operación mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles en Microsoft Azure.

# 10. Indicadores

1. Estandarización

- % herramientas bajo estándar PI

- % herramientas versionadas

- % herramientas con responsable y documentación

2. Adopción

- Usuarios activos

- Frecuencia de utilización

- % usuarios que utilizan versión oficial

3. Datos

- % registros core almacenados estructuradamente

- Incidencias por duplicidad/inconsistencia

- Tiempo para generar análisis

4. Valor

- Horas de reproceso evitadas

- Tiempo de ciclo antes/después

- Satisfacción del usuario interno

FASE 2 — Modelo de transformación propuesto

1. Evolución del modelo operativo digital

Actualmente, el equipo trabaja bajo un modelo donde las herramientas digitales surgen principalmente como respuestas puntuales a necesidades específicas de proyectos. Si bien estas soluciones permiten mejorar actividades operativas, su desarrollo y administración dependen en gran medida del conocimiento individual de sus creadores, generando oportunidades de mejora relacionadas con estandarización, reutilización, mantenimiento y escalabilidad.

La transformación propuesta plantea evolucionar hacia un modelo donde las herramientas digitales sean gestionadas como activos tecnológicos internos del área, contando con estándares definidos, responsables, ciclos de vida controlados y una arquitectura progresiva que permita incorporar capacidades de integración, analítica e inteligencia artificial.

2. Situación actual (AS-IS)

a. Modelo actual: Desarrollo descentralizado de herramientas digitales

Actualmente:

Necesidad del proyecto

↓

Desarrollo individual de herramienta

↓

Archivo HTML / Excel / recurso digital

↓

Almacenamiento en SharePoint

↓

Uso puntual por usuarios

↓

Actualizaciones manuales

b. Características actuales

| Dimensión | Situación actual |
| --- | --- |
| Desarrollo | Creación de herramientas según necesidad específica de cada iniciativa |
| Estandarización | No existe una estructura única para desarrollo, diseño o documentación |
| Versionamiento | Control principalmente manual mediante archivos almacenados |
| Publicación | Distribución mediante carpetas o intercambio de ubicaciones |
| Reutilización | Limitada por falta de catálogo y metadata de herramientas |
| Datos | Parte de la información permanece en archivos sin estructura para explotación analítica |
| Acceso | Basado principalmente en permisos de carpetas SharePoint |
| Escalabilidad | Limitada para herramientas que requieren trazabilidad, usuarios concurrentes o almacenamiento centralizado |

3. Principales brechas identificadas

| Brecha actual | Impacto generado | Capacidad futura requerida |
| --- | --- | --- |
| Herramientas desarrolladas sin estándar común | Mayor esfuerzo para mantenimiento y evolución | Modelo estándar de desarrollo digital |
| Dependencia de archivos descargables | Riesgo de trabajar con versiones desactualizadas | Publicación centralizada y versionada |
| Ausencia de catálogo de herramientas | Baja visibilidad y reutilización de soluciones existentes | Ecosistema digital de herramientas PI |
| Información almacenada en archivos independientes | Dificultad para análisis histórico y dashboards | Datos estructurados y centralizados |
| Dependencia del conocimiento del creador | Riesgo operativo y baja escalabilidad | Documentación y gobierno digital |
| Limitaciones de acceso y control | Dificultad para administrar usuarios y permisos | Integración con identidad corporativa |

# 4. Situación objetivo (TO-BE)

## Modelo objetivo: Ecosistema Digital PI

La transformación busca evolucionar hacia:

Necesidad del usuario

↓

Portal/Ecosistema Digital PI

↓

Herramienta adecuada

↓

Procesamiento digital

↓

Resultado / información generada

↓

Repositorio estructurado

↓

Analítica y mejora continua

## Características del modelo futuro

### 1. Herramientas como productos digitales internos

Cada herramienta contará con:

- nombre oficial;

- propósito definido;

- responsable;

- versión;

- documentación;

- repositorio asociado;

- usuarios objetivo;

- fecha de actualización.

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| Nombre | Generador SIPOC PI |
| Categoría | Herramienta ligera |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Equipo PI |
| Entrada | Información del proceso |
| Salida | Documento PDF |
| Estado | Producción |

### 2. Separación entre herramientas ligeras y aplicaciones core

Esta clasificación es clave porque evita sobredimensionar soluciones.

## Herramientas ligeras

Características:

- procesamiento local;

- sin almacenamiento permanente;

- baja criticidad;

- rápida evolución.

Ejemplos:

- generadores;

- formatos digitales;

- validadores;

- convertidores;

- analizadores.

Arquitectura:

Frontend web

HTML + CSS + JavaScript

↓

Procesamiento usuario

↓

Resultado generado

PDF / JSON / archivo exportable

## Aplicaciones core

Características:

- información persistente;

- usuarios múltiples;

- trazabilidad;

- análisis histórico;

- control de acceso.

Ejemplos:

- Registro de fichas de procesos.

- Gestión de workload.

Arquitectura objetivo:

Usuario

↓

Microsoft Entra ID

↓

Aplicación web

↓

Backend / API

↓

Base de datos

↓

Power BI

# 5. Evolución tecnológica propuesta

## Nivel 1 — Organización y estandarización

Objetivo:

Crear disciplina digital.

Incluye:

- repositorio oficial;

- estándares frontend;

- documentación;

- versionamiento;

- catálogo.

Resultado:

Capacidad de crear y mantener herramientas digitales de forma repetible.

## Nivel 2 — Digitalización corporativa

Objetivo:

Transformar herramientas aisladas en aplicaciones empresariales.

Incluye:

- Azure;

- autenticación corporativa;

- bases de datos;

- APIs;

- dashboards.

Resultado:

Información gestionada como activo digital.

## Nivel 3 — Inteligencia aumentada

Objetivo:

Aumentar la capacidad del equipo mediante IA Generativa.

Incluye:

- asistente recomendador de herramientas;

- biblioteca inteligente de prompts;

- apoyo en documentación;

- generación asistida de entregables.

Resultado:

Mayor productividad y aprovechamiento del conocimiento acumulado.

# 6. Modelo conceptual final

La figura central de la Fase 2 podría ser:

ELÉVATE 3.14-LEAN

ECOSISTEMA DIGITAL PI

Usuario PI

↓

Portal / Catálogo PI

┌──────────────┼──────────────┐

↓              		↓              	           ↓

Herramientas      Aplicaciones    IA Generativa

ligeras                            Core                (evolución)

HTML/CSS/JS      Frontend Web     Recomendación

Procesamiento    Backend/API     Automatización

local            Azure SQL       Asistencia

PDF/JSON         Entra ID

Power BI

────────────────────────────────────

Gobierno Digital PI

Estándares | Versionamiento | Seguridad |

Documentación | Responsables | Mejora continua

────────────────────────────────────

# 7. Cómo conectaría esta fase con la metodología

Aquí aparece una oportunidad interesante: esta Fase 2 es prácticamente el Define + Develop del Double Diamond.

| Double Diamond | Aplicación en Elévate 3.14-LEAN |
| --- | --- |
| Discover | Diagnóstico actual, inventario, identificación de brechas |
| Define | Modelo objetivo, clasificación, arquitectura |
| Develop | Desarrollo de estándares, repositorio, pilotos |
| Deliver | Implementación, medición, escalamiento |

## Fase 3 — Metodología

## 1. Double Diamond (marco principal)

## Se utilizará el modelo Double Diamond como metodología de diseño y transformación, debido a que permite abordar iniciativas digitales desde la comprensión del problema hasta la implementación de soluciones, alternando etapas de exploración y definición.

## La metodología se estructura en cuatro etapas:

## DOUBLE DIAMOND

## DESCUBRIR          DEFINIR

## ◇────────────────◇

## PROBLEMA

## DESARROLLAR        ENTREGAR

## ◇────────────────◇

## SOLUCIÓN

## Aplicación en Elévate 3.14-LEAN:

| Etapa | Aplicación en la iniciativa |
| --- | --- |
| Discover | Analizar situación actual, inventariar herramientas existentes, identificar necesidades y restricciones |
| Define | Definir modelo objetivo, estándares, clasificación de herramientas y arquitectura futura |
| Develop | Diseñar estándares, construir repositorio, migrar herramientas piloto y desarrollar primeras soluciones |
| Deliver | Implementar, validar usuarios, medir resultados y definir escalamiento |

# 2. Lean Digital Delivery (forma de ejecución)

Mientras Double Diamond define qué explorar y diseñar, Lean Digital Delivery define cómo construir y mejorar progresivamente.

La lógica será:

Construir

↓

Validar

↓

Medir

↓

Aprender

↓

Mejorar

## Enfoque Lean Digital

Crear catálogo básico

↓

Validar con usuarios PI

↓

Ajustar

↓

Migrar primeras herramientas

↓

Escalar

Ventaja:

- entrega valor temprano;

- reduce incertidumbre;

- permite aprender antes de invertir más recursos.

# 3. Gobierno TI como marco transversal

Debido a que la evolución contempla progresivamente componentes corporativos como:

- Microsoft Azure;

- Microsoft Entra ID;

- bases de datos;

- integración con Power BI;

- control de accesos;

la iniciativa debe ejecutarse considerando validaciones con TI.

Esto no significa que TI sea responsable del desarrollo de todas las soluciones, sino que participa como habilitador para asegurar:

- arquitectura adecuada;

- seguridad;

- cumplimiento;

- uso correcto de infraestructura corporativa.

# Modelo metodológico integrado

La metodología completa quedaría:

ELÉVATE 3.14-LEAN

DOUBLE DIAMOND

Discover          Define

│                          	         │

│       	    	         │

└───────┬───────┘

│

Modelo objetivo

↓

Develop          Deliver

│               	         │

│                                      │

└───────┬───────┘

│

Lean Digital Delivery

Construir → Medir → Mejorar

│

Gobierno TI transversal

Arquitectura | Seguridad | Datos | Accesos

# Fase 3.1 — Principios de implementación

## Principio 1 — Evolución incremental

La transformación se realizará mediante entregas progresivas, priorizando resultados rápidos antes de escalar soluciones de mayor complejidad.

## Principio 2 — Primero estandarizar, luego escalar

Antes de incorporar arquitecturas más complejas, se establecerán estándares comunes de desarrollo, documentación y gestión.

## Principio 3 — Arquitectura proporcional a la necesidad

No todas las herramientas requieren la misma complejidad tecnológica.

Clasificación:

| Tipo | Arquitectura |
| --- | --- |
| Herramienta ligera | Frontend web + procesamiento local |
| Aplicación core | Frontend + Backend + BD + seguridad |
| Solución inteligente | Aplicación + datos + IA |

## Principio 4 — Datos como activo digital

La información generada por los procesos core deberá evolucionar progresivamente desde archivos independientes hacia estructuras que permitan:

- trazabilidad;

- análisis histórico;

- indicadores;

- toma de decisiones.

# Fase 3.2 — Fases operativas de implementación

## Fase 1 — Descubrimiento y diagnóstico

Objetivo:

Comprender el estado actual.

Actividades:

- inventario de herramientas;

- clasificación;

- identificación de usuarios;

- análisis de necesidades;

Entregable:

Diagnóstico AS-IS del ecosistema digital PI

## Fase 2 — Diseño del modelo objetivo

Objetivo:

Definir cómo funcionará el ecosistema.

Actividades:

- estándar de desarrollo;

- estructura repositorios;

- modelo de catálogo;

- arquitectura conceptual;

- criterios herramienta ligera/core.

Entregable:

Modelo TO-BE Elévate 3.14-LEAN

## Fase 3 — Construcción del MVP digital

Objetivo:

Implementar una primera versión funcional.

Actividades:

- creación repositorio oficial;

- migración herramientas piloto;

- publicación catálogo;

- documentación.

Entregable:

Primer ecosistema digital operativo

## Fase 4 — Digitalización core

Objetivo:

Implementar una primera aplicación con arquitectura escalable.

Candidato:

- Registro de fichas de procesos.

Actividades:

- diseño funcional;

- modelo de datos;

- validación TI;

- desarrollo piloto.

Entregable:

Aplicación core PI MVP

## Fase 5 — Medición y escalamiento

Objetivo:

Evaluar resultados y definir evolución.

Actividades:

- medir indicadores;

- recopilar feedback;

- priorizar nuevas soluciones.

Entregable:

Roadmap de evolución digital PI

# Fase 4 — Roadmap de implementación

El roadmap de Elévate 3.14-LEAN se ejecutará mediante dos líneas de trabajo complementarias:

- Stream A — Transformación interna PI: orientado a generar capacidades digitales internas, estandarizar herramientas y construir el ecosistema digital del área.

- Stream B — Habilitación tecnológica TI: orientado a validar y habilitar progresivamente la infraestructura tecnológica necesaria para soluciones escalables.

Ambos streams se articulan con las fases operativas definidas en la metodología:

Stream A — Transformación interna PI

| Fase metodológica | Actividades principales | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Descubrimiento y diagnóstico | Diagnóstico AS-IS | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Inventario de herramientas | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificación herramientas ligeras/core |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 — Diseño del modelo objetivo | Diseño estándar PI |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | Diseño estructura repositorio oficial |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Fase 3 — Construcción del MVP digital | Migración herramientas piloto |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
|  | Implementación catálogo PI inicial |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Fase 4 — Validación y escalamiento | Validación con usuarios |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
|  | Medición resultados iniciales |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
|  | Roadmap siguiente fase |  |  |  |  |  |  |  | ● |

Stream B — Habilitación tecnológica TI

| Fase metodológica | Actividades principales | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 2 — Diseño del modelo objetivo | Revisión arquitectura propuesta | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Validación seguridad y restricciones | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definición arquitectura Azure objetivo |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Fase 3 — Construcción del MVP digital | Solicitud/habilitación de ambientes |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
|  | PoC aplicación core |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| Fase 4 — Validación y escalamiento | Evaluación técnica y definición evolución |  |  |  |  |  |  | ● | ● |